## Slide 1: LogiBot
Seminar Anwendungsprojekt (Sommersemester 2026)
Endpräsentation: Entwicklung eines regelbasierten Chatbots

## Slide 2: Gliederung
  Projektüberblick & Zielsetzung
  Meilensteine im Projektverlauf
  Technologierecherche & Shell-Evaluierung
  Architekturentscheidung
  Wissensbasis & Regelstruktur
  Werkzeuge & Libraries
  Herausforderungen & Problemstellungen
  Getroffene Entscheidungen & Begründungen
  ?
1
5
4
3
2
10
9
8
7
6

## Slide 3: Projektüberblick & Zielsetzung
Idee: Links in einer BOX vielleicht KIM Chatbot heute (was schon da ist und Nachteile) Rechts (Wie es aussehen soll)
KIM-Chatbot heute
  Öffnungszeiten & Services (mehrere Sprachen, Sprachnachrichten)
  Keine IT-Problemlösung, keine Kategorisierung, keine Screenshot-Analyse
LogiBot – Vision
  Regelbasierte IT-Problemlösung mit geführter Kategorisierung
  Erstinstallation & Fehlerbehebung
  Zuverlässige LLM Integration

## Slide 4: Meilensteine im Projektverlauf
Datum | Meilenstein
13.04.26 | Gruppenleitung & Dokumentation festgelegt
20.04.26 | Vorstellung Recherche: XPS, LLM+RAG, Semantische Netze
27.04.26 | Kategorien & Systemarchitektur definiert
04.05.26 | Shell-Vergleich (Prolog, RecGen, Rasa, Experta)
11.05.26 | Bewertungsmatrix, GUI-Anbindung getestet, LLM-Konzept
18.05.26 | Regelstruktur (Inferenz & Redakteurssicht), Libraries
25.05.26 | Testen der Logik, Debugging, Serveranbindung

## Slide 5: Technologierecherche: Shell-Evaluierung
Prolog Weiter genutzt
  Pro: Effizient, große Community Con: Sehr eigene Syntax, schwer lesbar
RecGen Weiter genutzt
  Pro: Gut strukturierbar, Excel-Integration Con: Hoher Pflegeaufwand bei Komplexität
Rasa Ausgeschieden
  Pro: Flexibel Con: ~1.000 €/mtl., Python veraltete Version
Experta Weiter genutzt
  Pro: Python-basiert, deterministisch Con: Logik & UI vermischt

## Slide 6: Architekturentscheidung
Warum nicht nur LLM?
  Halluzinationsgefahr bei IT-Anleitungen → sicheres Wissen muss kontrolliert bleiben
  LLM nur für Sprache & Kategorisierung
Web-Frontend
?
LLM-Schicht
?
Inferenzmaschine (XPS)
?
Wissensbasis
JSON-Regeln, Entscheidungsbaum, Kategorien

## Slide 7: Wissensbasis & Regelstruktur
? Regeln und Condition hier

## Slide 8: Werkzeuge & Libraries
  Warum JSON statt XML? Leichtgewichtiger, Pythonbasiert, einfacher lesbar, besser in moderne Webseiten integrierbar.
Expertra
Regelbasiertes XPS in Python
graphviz
Entscheidungsbaum visualiisieren
Was kann man hier reinmachen?
?
?
?

## Slide 9: Herausforderungen & Problemstellungen
Wissensaufbereitung
  PDF-Anleitungen veraltet & unstrukturiert
  Shell-Auswahl
  Keine Shell erfüllt alle Kriterien -> bewusster Kompromiss zwischen Lesbarkeit, Wartbarkeit & Webfähigkeit
Webfähigkeit
  Mehrere Nutzer gleichzeitig, Serverhosting (lokal vs. Cloud noch offen)
LLM-Kontrolle
  LLM darf nicht als Haupt-Wissensquelle dienen -> Halluzinationen bei konkreten IT-Schritten kritisch
Kategorisierung
  Falsche Kategorie durch Nutzer? -> Fallback-Konzept

## Slide 10: Getroffene Entscheidungen & Begründungen
XPS statt reines Python
  Regeln explizit, nachvollziehbar & wartbar Logik transparent dokumentiert
JSON statt XML
  Leichtgewichtiger, Pythonbasiert, einfacher lesbar, besser in Web-Stacks integrierbar
Rasa ausgeschlossen
  ~1.000 €/Monat & Python Version veraltet -> zu hohe Kosten & Wartungsaufwand
LLM nur als Sprachschicht
  Verhindert Halluzinationen bei konkreten IT-Anleitungen sicheres Wissen bleibt kontrolliert
  …..